Sistema inteligente de gestión de estacionamientos con reservas, pagos digitales y monitoreo en tiempo real

17 de septiembre 2026

Estado del documento: Aprobado

Resumen ejecutivo: SmartParking es un sistema inteligente de gestión de estacionamientos diseñado para facilitar a los conductores la identificación y reserva de espacios disponibles. El sistema utilizará sensores ultrasónicos conectados a microcontroladores Arduino para detectar el estado de los espacios, comunicación mediante MQTT para transmitir la información al sistema central y una aplicación móvil para consultar disponibilidad, realizar reservas y gestionar pagos. El proyecto busca reducir el tiempo que los usuarios emplean en encontrar un espacio disponible y proporcionar información actualizada sobre el estacionamiento.

Meta del proyecto

SMART: Específica, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. - Desarrollar, integrar y validar el sistema SmartParking, incluyendo la aplicación móvil, detección de espacios mediante sensores, comunicación MQTT, gestión de reservas y pagos, y se realizarán pruebas de integración para verificar el desempeño de sus principales funcionalidades sin errores críticos.

Entregables

- Aplicación móvil de SmartParking: Incluyendo registro, inicio de sesión, consulta de disponibilidad, selección y reserva de espacios, notificaciones, pagos, historial de pago y gestión del perfil. - Prototipo del sistema de detección y comunicación: Integrado por sensores ultrasónicos, Arduino y comunicación MQTT (Raspberry Pi) para identificar y transmitir el estado de los espacios. - Sistema integrado y documentación del proyecto: Incluyendo backend, base de datos, sistema de reservas y pagos, pruebas de integración, resultados de validación y documentación técnica.

Justificación / Antecedentes

¿Por qué se realiza este proyecto? SmartParking surge debido a la dificultad que enfrentan los conductores para encontrar espacios de estacionamiento disponibles, especialmente durante periodos de alta demanda. La búsqueda de espacios puede generar recorridos innecesarios dentro del estacionamiento, pérdida de tiempo, estrés y congestión. Además, los métodos tradicionales de estacionamiento y pago pueden requerir procesos manuales que dificultan la experiencia del usuario. Por esta razón, el proyecto propone una solución tecnológica que permita consultar la disponibilidad de espacios, realizar reservas y gestionar pagos mediante una aplicación móvil, utilizando información obtenida directamente de sensores instalados en los espacios.

Beneficios y costos

Beneficios: - Reducir el tiempo que los usuarios emplean en buscar un espacio disponible. - Proporcionar información actualizada sobre la disponibilidad de los espacios. - Permitir a los usuarios consultar y reservar espacios desde la aplicación móvil. - Facilitar el proceso de pago mediante una plataforma digital. - Reducir recorridos innecesarios dentro del estacionamiento y contribuir a disminuir la congestión. - Mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz centralizada para consultar y gestionar sus reservas. - Obtener información estructurada sobre el uso y disponibilidad de los espacios. Costos: - Sensores ultrasónicos. - Microcontroladores Arduino. - Raspberry Pi para la comunicación y gestión del sistema. - Componentes electrónicos y materiales para el prototipo. - Desarrollo y mantenimiento del software. - Servicios de alojamiento y base de datos. - Servicios externos utilizados para pagos y notificaciones. - Tiempo de desarrollo, integración, pruebas y documentación. Presupuesto estimado: - $2120.00 pesos mexicanos (El presupuesto contempla la adquisición de los componentes necesarios para construir el prototipo de SmartParking. El costo corresponde principalmente al hardware, mientras que las herramientas de software consideradas para el desarrollo no representan un costo adicional al utilizar sus planes gratuitos.)

Alcance y exclusiones

Dentro del alcance: - Desarrollo de la aplicación móvil de SmartParking. - Registro e inicio de sesión de usuarios. - Consulta de disponibilidad de espacios. - Selección y reserva de espacios. - Gestión de reservas y extensión de tiempo. - Integración de pagos mediante una pasarela de pago. - Detección de espacios mediante sensores ultrasónicos. - Implementación del microcontrolador Arduino. - Comunicación entre hardware y sistema mediante MQTT. - Implementación del backend y conexión con la base de datos. - Pruebas de integración y validación de las funcionalidades principales. - Elaboración de documentación técnica y del proyecto. Fuera del alcance: - Instalación del sistema en un estacionamiento comercial a escala real. - Fabricación industrial de sensores o microcontroladores. - Desarrollo de hardware especializado desde cero. - Administración física del estacionamiento. - Mantenimiento de infraestructura física del establecimiento. - Integración con sistemas propietarios de terceros que no formen parte del prototipo. - Expansión del sistema a múltiples establecimientos fuera del alcance definido para el proyecto. - Desarrollo de funciones que no estén contempladas en los requisitos establecidos.

Equipo del proyecto

Patrocinador del proyecto: Luis Ernesto Ayala Hernández. (Mentor del proyecto) Líder del proyecto: Alberto de Jesús Carlos Muro. (Líder del proyecto y responsable de seguimiento y resolución de bugs.) Equipo del proyecto: Santiago de Alba Anaya. (Desarrollo de software y responsable del hardware.) Fernando de Jesús Arreola Reyes. (Desarrollo y administración de la base de datos). Interesados adicionales: Usuarios del estacionamiento, administradores del estacionamiento, responsables del establecimiento y usuarios finales del sistema.

Medición del éxito

Criterios aceptables: - Las funcionalidades principales del sistema deberán estar implementadas y funcionar correctamente, incluyendo registro e inicio de sesión, consulta de disponibilidad, selección y reserva de espacios, pagos y gestión de reservas. - El sistema deberá detectar y comunicar correctamente el estado de los espacios de estacionamiento, utilizando los sensores, Arduino y MQTT, y reflejar la información actualizada en la base de datos y la aplicación. - Las pruebas de integración deberán demostrar que los componentes principales funcionan conjuntamente, incluyendo hardware, comunicación, backend, base de datos, reservas, pagos y aplicación móvil, sin errores críticos que impidan utilizar las funciones principales. - La documentación técnica y de proyecto deberá estar completa, incluyendo los resultados de las pruebas y la evidencia correspondiente antes del cierre del proyecto.