## Slide 1
Interesado | Rol en el proyecto | Participación | Impacto | Poder o influencia (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Estrategia de involucramiento
Dirección / Administración del centro comercial | Patrocinador / cliente | Autoriza la implementación, establece restricciones de operación y valida condiciones de uso del estacionamiento. | El sistema puede mejorar la gestión del estacionamiento y modificar algunos procesos de operación. | A | A | Mantener comunicación periódica y solicitar validación de cambios relevantes que afecten la operación.
Profesor responsable | Supervisor del proyecto | Supervisa el desarrollo, revisa avances y valida los entregables académicos. | Influye directamente en la evaluación y cumplimiento de los objetivos del proyecto. | A | A | Gestionar de cerca mediante revisiones periódicas, seguimiento de avances y presentación de entregables.
Mentor | Mentor técnico | Proporciona orientación técnica, revisa decisiones relevantes y apoya en la resolución de bloqueos. | Puede influir en decisiones técnicas y en la solución de problemas durante la construcción. | M | A | Consultar decisiones técnicas relevantes y mantenerlo informado sobre avances, riesgos y bloqueos.
Equipo estudiantil | Equipo de desarrollo | Diseña, desarrolla, integra, prueba y documenta los componentes de SmartParking. | Tiene impacto directo sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema. | A | A | Gestionar de cerca mediante reuniones, asignación de responsabilidades, seguimiento en GitHub y revisión de avances.
Comprender a los interesados (análisis de stakeholders)

## Slide 2
Interesado | Rol en el proyecto | Participación | Impacto | Poder o influencia (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Estrategia de involucramiento
Usuarios del estacionamiento | Usuarios / beneficiarios | Utilizan la aplicación para consultar disponibilidad, reservar espacios y realizar pagos. | El sistema busca mejorar su experiencia y reducir el tiempo empleado en encontrar estacionamiento. | M | M | Recopilar retroalimentación sobre facilidad de uso, disponibilidad, reservaciones y proceso de pago.
Personal administrativo del estacionamiento | Usuario operativo | Supervisa la operación del estacionamiento y puede consultar información sobre espacios y reservas. | El sistema modifica y apoya algunas actividades relacionadas con la gestión del estacionamiento. | M | M | Mantener informado sobre cambios operativos y recopilar comentarios sobre el funcionamiento del sistema.
Proveedor de servicios de pago | Proveedor externo | Proporciona la infraestructura para procesar los pagos digitales. | Una interrupción del servicio puede afectar las reservaciones y transacciones. | M | B | Mantener documentada la integración, monitorear el servicio y contemplar mecanismos de manejo de errores.
Comprender a los interesados (análisis de stakeholders)

## Slide 3
Mantener satisfecho
(alta prioridad)
Gestionar cerca
(alto esfuerzo)
Monitorear
(esfuerzo mínimo)
Mostrar consideración
poder
alto
bajo
medio
alto
bajo
Priorización de interesados (matriz poder–interés)
Dirección / Administración con el centro comercial
Equipo estudiantil
Mentor
Usuarios del estacionamiento
Ubica cada interesado
según su poder de decisión y su nivel de interés en el proyecto.
Interés
medio
Profesor responsable
Proveedor de servicios de pago
Personal administrativo del estacionamiento